| ME 320-2 | Team munka és projekttervezés | gy | köt | 2 | 30 | 30 | 60 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Előfeltétel: -

A tanegység célja és tartalma:

A projektek definiálása, jellemzése, csoportosítása, a projekt szerepe a szervezetben, a projekt kezdeményezéséhez és végrehajtásához szükséges szervezeti feltételek.

A projekt, mint csoport struktúrája: hierarchikus és mátrixstruktúrák, a projektmenedzser, egy projekt vezetéséhez szükséges készségek.

Egy projekt megtervezése: projekt kezdeményezése, célkitűzési folyamata, kapcsolódása a vállalati alrendszerekhez, munkalebontási szerkezet, tevékenységek azonosítása, alapvető tervezési módszerek (GANTT diagram)

Hálós tervezési technikák: AoA, AoN típusú hálós tervezési technikák alapjai, előnyük, hátrányuk, korlátaik, a Line of Balance módszer.

A projekt erőforrás-tervezése és elemzése: szükséges munka, tárgyi erőforrás, pénzügyi erőforrás tervezése, eloszlástervezés, terhelés-eloszlásszámítás

Esettanulmány alapján projektterv elkészítése

Értékelés: gyakorlati jegy

Oktatási nyelv: magyar

Tantárgyfelelős:

Kötelező irodalom:

Keith Lockyer – James Gordon: Projekttervezés és hálós tervezési technikák, Kossuth Kiadó, Budapest, 2000.

Ajánlott irodalom: